**Rozdział II**

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy**

UMOWA NR …..2017

zawarta dniu ............ 2017 roku w Bytomiu Odrzańskim, pomiędzy **Gminą Bytom Odrzański** zsiedzibą w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1, reprezentowaną przez:

**Jacka Sautera – Burmistrza Bytomia Odrzańskiego**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - **Arlety Korol**

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ..........................................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................

w imieniu którego działa:

.....................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

***Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020***

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1.Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: **„Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”, obejmująca:**

**Zadanie: Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim**

w skład którego wchodzi w szczególności następujący zakres robót:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych – 2.484 m2,

- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 3.372 m2,

**Zadanie: Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego w Bytomiu Odrzańskim na Starym Mieście,** w skład którego wchodzi w szczególności następujący zakres robót:

- wykonanie z betonowej kostki brukowej ciągów pieszych, placów, schodów o pow. 1.865 m2

**Zadanie: Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Rynku,** w skład którego wchodzi w szczególności następujący zakres robót:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej i płyt chodnikowych – 2.009 m2.

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.).

2.Inspektor Nadzoru, wskazany przez Wykonawcę posiada uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego w specjalności drogowej.

3.Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

**§ 2**

**OSOBY SKIEROWANE DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU**

1.Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełniła osoba będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: imię i nazwisko:………………………….uprawnienia w specjalności drogowej nr uprawnień: ……nr ewidencyjny przynależności do Izby Inżynierów: ………..

która posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych.

2.Wykonawca oświadcza, że ww. osoba utrzyma członkostwo w polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa na czas pełnionych obowiązków, będących przedmiotem niniejszej umowy.

3.Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że zaproponowana inna osoba będzie posiadała doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż doświadczenie osoby pierwotnie wskazanej do realizacji zamówienia, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4.Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie zadań Inspektora Nadzoru,

b)niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

c)jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zaproponuje nową osobę w terminie 2 dni od wystąpienia określonej okoliczności, a Zamawiający przyjmie lub odrzuci propozycję zmiany w terminie 2 dni roboczych. Powyższy termin będzie stosowany aż do momentu akceptacji nowego Inspektora Nadzoru przez Zamawiającego. Brak akceptacji Inspektora Nadzoru przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności umownej Wykonawcy z powodu nieprawidłowego wykonania umowy w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru, o czym mowa w § 5 ust. 3-4.

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust.1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

**§ 3**

**ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU**

1.Zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

2.Do obowiązków wykonawcy w ramach nadzoru należy w szczególności:

*a)na etapie prowadzenia robót budowlanych:*

- kontrola budowy w trakcie trwania robót budowlanych, nie rzadziej niż ..... razy w ciągu jednego tygodnia,

- bieżące kontrolowanie prawidłowości i jakości wykonywania robót budowlanych,

- sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi,

- rozwiazywanie bieżących problemów technicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót,

- opiniowanie w terminie **5 dni** projektów umów o podwykonawstwo,

- utrzymywanie na bieżąco kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, przekazywanie bez zbędnej zwłoki – w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym spraw bieżących wszystkim uczestnikom,

- bieżąca weryfikacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- kontrola i nadzór robót w zakresie BHP, p. poż., ochrony środowiska,

- współpraca i reprezentowanie zamawiającego w kontaktach z nadzorem autorskim oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi,

- stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego,

- sprawdzanie w ciągu **7 dni:** jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z zapisami w STWiORB,

- decydowanie w uzgodnieniu z zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności,

- wnioskowanie do zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności,

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porządku na terenie budowy, sposobu składowania i przechowywania materiałów,

- organizowanie testów jakości, badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, w tym także na żądanie zamawiającego,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawców,

- rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

- weryfikacja konieczności wykonania robót zamiennych związanych z realizacją robót budowlanych oraz sporządzanie protokołów konieczności,

- weryfikowanie kosztorysów ofertowych sporządzonych przez wykonawcę dla robót zamiennych,

- weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski – jeżeli jest to wymagane, rysunków, projektów i dokumentów wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- współuczestniczenie w przeprowadzanych przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany przeglądach i kontrolach poprzedzających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

*b)na etapie po zakończeniu robót budowlanych:*

-sprawdzenie i ocena w terminie **5 dni** przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji odbiorowej w celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą,

- przygotowanie i przeprowadzenie procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz czynne w niej uczestnictwo,

- dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad wraz z przygotowaniem protokołu odbioru,

- sprawdzenie w terminie **5 dni** dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej - zaświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane),

- nadzór nad uzyskiwaniem przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz zamawiającego zaświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane).

3.Obowiązki wykonawcy w ramach wspierania zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu:

a)udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowych dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu,

b)opracowanie i uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych oraz zamawiającym wzorów dokumentów obowiązujących podczas realizacji projektu, w szczególności: protokołów odbioru robót, kart materiałowych, protokołów odbiorów technicznych, protokołów odbiorów robót zanikających, protokołów odbiorów częściowych robót, protokołów odbiorów końcowych,

c)dostarczanie zamawiającemu wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzanych robót budowlanych,

d)odpowiednio wyprzedzające informowanie zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji robót budowlanych lub dostawie i montażu urządzeń oraz o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji projektu, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów np. w przypadku rozbieżności między dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy, konieczności wykonania robót zamiennych lub nie objętych zamówieniem podstawowym oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązania,

e)występowanie w imieniu zamawiającego do odpowiednich organów o zmianę pozwolenia na budowę, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność, uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

f)organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy) co najmniej raz w miesiącu lub tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót, wykonawca zobowiązany jest do informowania stron, których udział jest niezbędny (np. wykonawca robót budowlanych, zamawiający, nadzór autorski, podwykonawcy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego w terminie **3 dni** od dnia narady,

g)uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

h)przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów,

i)analiza i opiniowanie ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych,

j)opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją projektu,

k)inwentaryzację szczegółową wykonanych robót budowlanych i ich rozliczenie rzeczowe i finansowe w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe wynosi netto ……………………zł (słownie: …………………………………… zł), wraz z podatkiem ..... % VAT w wysokości ................. (słownie zł.: .........................................), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości: ............................ zł. (słownie zł. .........................................), w tym:

a) **Zadanie:** **Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim, na kwotę w wysokości netto: ................... zł. (słownie zł. ............................) wraz z podatkiem .....% VAT w wysokości: .................. zł. (słownie zł.: ................), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości .......................... zł. (słownie zł. .........................),**

b) **Zadanie: Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego w Bytomiu Odrzańskim na Starym Mieście, na kwotę w wysokości netto: ................... zł. (słownie zł. ............................) wraz z podatkiem .....% VAT w wysokości: .................. zł. (słownie zł.: ................), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości .......................... zł. (słownie zł. .........................),**

c) **Zadanie: Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Rynku**  **, na kwotę w wysokości netto: ................... zł. (słownie zł. ............................) wraz z podatkiem .....% VAT w wysokości: .................. zł. (słownie zł.: ................), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości .......................... zł. (słownie zł. .........................).**

2.Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone na podstawie faktur końcowych/rachunków, wystawionych przez wykonawcę, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze każdego zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

3.Podstawę do wystawienia faktury końcowej/rachunku stanowi podpisany przez przedstawiciela zamawiającego protokół odbioru końcowego czynności nadzoru inwestorskiego.

4.Faktury/rachunki będą regulowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ........................................

5.Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym także wydatki Wykonawcy związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi.

6.Wysokość wynagrodzenia ustalona została zgodnie ze wskazaną w Formularzu ofertowym ceną za realizację usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.

7.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

8.Wysokość wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny zakres i termin zakończenia robót budowlanych.

9.Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia.

10.Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

**§5**

**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE**

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a)za brak obecności na terenie budowy osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn zależnych od tej osoby, w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony brak obecności,

b)w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy z wyłączeniem obowiązku obecności na terenie budowy osoby, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,

c)za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.

2.Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3.Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty dofinansowania uzyskanemu przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**§ 6**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY**

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

a)został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,

b)nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego,

c)gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

**§ 7**

**TERMIN UMOWY**

1.Umowa zostaje zawarta na okres **do dnia 30 grudnia 2018 r.**

2.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w związku ze zmianą planowanego terminu realizacji robót budowlanych, których rozpoczęcie i zakończenie uzależnione jest od zakończenia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również z przyczyn przedłużeniem czasu realizacji inwestycji.

**§ 8**

**ZMIANY UMOWY**

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a)nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego,

b)zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy,

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

1)stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie, przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847),

3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.

Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.

3.W przypadku nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu.

4.Warunki dokonywania zmian:

a)zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,

b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

c)zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp,

d)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.

**§ 9**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i Kodeks cywilny.

3.Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: